德州学院关于印发

《德州学院基本建设财务管理办法（试行）》的通  知

德院政字〔2017〕22号

各院部，各部门，校属各单位：

《德州学院基本建设财务管理办法（试行）》已经校长办公会议研究通过，现印发给你们，望认真遵照执行。

德 州 学 院

2017年6月16日

德州学院基本建设财务管理办法（试行）

第一章  总则

第一条  为进一步规范学校的基本建设财务行为，加强基本建设财务管理，提高建设资金使用效益，保证基本建设资金安全，根据《中华人民共和国预算法》、《基本建设财务规则》（中华人民共和国财政部第81号令）、《基本建设项目建设成本管理规定》、《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》等法规制度，结合我校实际，制定本办法。

第二条  本办法适用于我校以改善学校办学环境、满足学校发展为主要目的的新建、续建、改扩建、迁建、大型维修改造工程及相关工作的基本建设财务行为。

第三条  学校基本建设财务管理要严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度，坚持勤俭节约、量力而行、讲求实效的原则，正确处理资金使用效益和资金供给的关系。

第四条  学校基本建设财务管理的基本任务是：

（一）依法筹集和使用基本建设项目（以下简称项目）建设资金，防范财务风险；

（二）合理编制项目资金预算，加强预算审核，严格预算执行；

（三）加强项目核算管理，规范和控制建设成本；

（四）及时准确编制项目竣工财务决算，全面反映基本建设财务状况；

（五）加强对基本建设活动的财务控制和监督。

第五条  基建处（项目管理单位）是管理学校基本建设工程项目的职能部门，依据学校规划，组织制定基本建设项目计划，编、报项目概算，以批准的概算为基础,制定年度工程施工计划和年度资金使用计划。

第六条  财务处是基本建设资金管理的职能部门，对基本建设资金进行财务管理，实施会计监督与控制。

（一）建立、健全学校基本建设财务管理制度和内部控制制度；

（二）按项目单独核算，按照规定将核算情况纳入学校账簿和财务报表；

（三）根据批准的项目概(预)算做好核算管理，及时掌握建设进度，定期进行财产物资清查，做好核算资料档案管理；

（四）按照规定向有关部门报送基本建设财务报表和资料；

（五）及时办理工程价款结算，编报项目竣工财务决算，协助相关部门完成项目审计、办理资产转移手续；

（六）学校安排的其他工作。

第七条  资产处配合基建处（项目管理单位）做好项目建设过程中固定资产、无形资产的管理以及竣工验收资产的移交等工作。

第八条  审计处、监察室做好项目建设的监督工作。

第二章  建设资金筹集与使用管理

第九条  建设资金是指为满足项目建设需要筹集和使用的资金,按照来源分为财政专项资金和财政专户管理资金（以下称财政资金）以及其它自筹资金。其它自筹资金包括学校其他收入、依规向金融机构贷款资金、指定用于基本建设的社会捐赠资金及其他经批准用于基本建设的资金。

第十条  建设项目在规划阶段要明确建设资金来源，落实建设资金，合理控制筹资成本。建设项目在投资阶段应当根据批准的项目概算、年度投资计划和预算、建设进度等控制项目投资规模。

第十一条  基本建设专项资金管理，要遵循专款专用原则，严格按照批准的项目预算执行，不得挤占挪用。

第十二条  与施工单位签订的施工合同工程价款的结算方式要符合国库集中支付制度等财务统一管理的有关规定，要综合考虑项目资金预算、建设进度、合同约定等因素。

第十三条  其他收入资金用于建设项目，要严格执行工程价款结算制度规定和合同约定,按照规范的工程价款结算程序支付。

第十四条  贷款资金投资建设项目的，要严格执行工程价款结算制度规定和合同约定,执行贷款机构有关基本建设项目贷款资金支付程序。

第十五条  社会捐赠资金用于建设项目，有捐赠协议或者捐赠者有指定协议要求的，按照协议或者要求处理；无协议和要求的，按照国家财务、会计制度的有关规定处理。

第三章  预算管理

第十六条  项目预算要以批准的概算为基础,按照项目实际建设资金需求编制,并控制在批准的概算总投资规模、范围和标准以内。

第十七条  项目预算要纳入部门预算，同时细化、分解到校内年度项目预算及财政专项资金预算。涉及政府采购的，要按照规定编制政府采购预算。

第十八条  纳入财政部门预算的建设项目，一般应当从项目库中产生。

第十九条  基建处（项目管理部门）根据项目概算、建设工期、年度投资和筹集资金计划、以前年度项目各类资金结转等情况编制项目资金预算建议。财务处将学校审定的建设工程预算纳入财政部门预算，报主管部门审核批复后再分解到校内年度项目预算。

第二十条  基建处（项目管理部门）结合资金预算，安排建设计划和工程进度。对发生停建、缓建、迁移、合并、分立、重大设计变更等变动事项和其他特殊情况确需调整的项目，按照规定程序和时间报项目主管部门审核，同时配合财务处向财政部门申请调整部门预算。

第四章  建设成本管理

第二十一条  建设成本是指按照批准的建设内容由项目建设资金安排的各项支出，包括建筑安装工程投资支出、设备投资支出、待摊投资支出和其他投资支出。

第二十二条　建筑安装工程投资支出是指学校按照批准的建设内容发生的建筑工程和安装工程的实际成本，其中不包括被安装设备本身的价值，以及按照合同规定支付给施工单位的预付备料款和预付工程款。

第二十三条  设备投资支出是指学校按照批准的建设内容发生的各种设备的实际成本（不包括工程抵扣的增值税进项税额），包括需要安装设备、不需要安装设备和为生产准备的不够固定资产标准的工具、器具的实际成本。

需要安装设备是指必须将其整体或几个部位装配起来，安装在基础上或建筑物支架上才能使用的设备。不需要安装设备是指不必固定在一定位置或支架上就可以使用的设备。

第二十四条  待摊投资支出是指学校按照批准的建设内容发生的，应当分摊计入相关资产价值的各项费用和税金支出。主要包括：

（一）勘察费、设计费、研究试验费、可行性研究费及项目其他前期费用；

（二）土地征用及迁移补偿费、土地复垦及补偿费、森林植被恢复费及其他为取得或租用土地使用权而发生的费用；

（三）土地使用税、耕地占用税、契税、车船税、印花税及按规定缴纳的其他税费；

（四）项目建设管理费、代建管理费、临时设施费、监理费、招标投标费、社会中介机构审查费及其他管理性质的费用；

（五）项目建设期间发生的各类借款利息、债券利息、贷款评估费、国外借款手续费及承诺费、汇兑损益、债券发行费用及其他债务利息支出或融资费用；

（六）工程检测费、设备检验费、负荷联合试车费及其他检验检测类费用；

（七）固定资产损失、器材处理亏损、设备盘亏及毁损、报废工程净损失及其他损失；

（八）系统集成等信息工程的费用支出；

（九）其他待摊投资性质支出。

项目在建设期间的建设资金存款利息收入冲减债务利息支出，利息收入超过利息支出的部分，冲减待摊投资总支出。（出自基建项目建设成本管理规定第四条）

第二十五条  项目建设管理费是指从项目筹建之日起至办理竣工财务决算之日止发生的管理性质的支出。包括：不在原单位发工资的工作人员工资及相关费用、办公费、办公场地租用费、差旅交通费、劳动保护费、工具用具使用费、固定资产使用费、招募生产工人费、技术图书资料费（含软件）、业务招待费、施工现场津贴、竣工验收费和其他管理性质开支。

项目建设管理费应当严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制项目建设管理费。

第二十六条  项目建设管理费实行总额控制，分年度据实列支。总额控制数以项目审批部门批准的项目总投资（经批准的动态投资，不含项目建设管理费）扣除土地征用、迁移补偿等为取得或租用土地使用权而发生的费用为基数分档计算。具体计算方法参照财政部文件规定。

施工现场管理人员津贴标准比照当地财政部门制定的差旅费标准执行；一般不得发生业务招待费，确需列支的，项目业务招待费支出应当严格按照国家有关规定执行，并不得超过项目建设管理费的5%。

第二十七条  项目单项工程报废净损失计入待摊投资支出。单项工程报废应当经有关部门或专业机构鉴定。因设计单位、施工单位、供货单位等原因造成的单项工程报废损失，由责任单位承担。

第二十八条  其他投资支出是指项目建设单位按照批准的项目建设内容发生的房屋购置支出，基本畜禽、林木等的购置、饲养、培育支出，办公生活用家具、器具购置支出，软件研发及不能计入设备投资的软件购置等支出。

第二十九条  项目建设单位应当严格控制建设成本的范围、标准和支出责任，以下支出不得列入项目建设成本：

（一）超过批准建设内容发生的支出；

（二）不符合合同协议的支出；

（三）非法收费和摊派；

（四）无发票或者发票项目不全、无审批手续、无责任人员签字的支出；

（五）未按照规定报经批准的损失；

（六）项目符合规定的验收条件之日起3个月后发生的支出；

（七）其他不属于本项目应当负担的支出。

第三十条  用于项目前期工作经费部分，在项目批准建设后，列入项目建设成本。

没有被批准或者批准后又被取消的项目，财政专项资金如有结余，全部缴回国库。

第五章  基建收入管理

第三十一条  基建收入是指在项目建设过程中形成的各项工程建设副产品变价收入以及各项索赔、违约金等收入。

第三十二条  项目所取得的基建收入扣除相关费用并依法纳税后，其净收入按照国家财务、会计制度的有关规定处理。

第三十三条  项目发生的各项索赔、违约金等收入，首先用于弥补工程损失，结余部分按照国家财务、会计制度的有关规定处理。

第六章  工程价款结算管理

第三十四条  工程价款结算是指依据基本建设工程承包合同等进行工程预付款、进度款、竣工价款结算的活动。

第三十五条  工程项目的付款，包括在建工程项目的预付款和进度付款、竣工项目结算付款、以及质量保证金到期付款等。

（一）在建工程项目的预付款，按合同约定数额执行；

（二）在建工程项目的进度款，按验工计价结果数额执行；

（三）竣工项目结算付款，按审计报告出具的结算数额扣除质保金等因素后确定的数额执行；

（四）质量保证金到期付款，按合同约定数额执行。

第三十六条  项目付款由基建处（项目管理部门）提出付款明细计划，要严格遵守有关财经纪律，严格审批程序。

工程款结算支付程序：施工单位依据《施工合同》及监理方和施工现场管理员共同确认的工程形象进度，向学校提出付款申请报基建处（项目管理部门），基建处（项目管理部门）负责人和项目负责人确认，报分管校长审核，必要时经校长办公会审议，报经学校党委会研究批准后，财务处执行《德州学院财务报销管理办法》等规定，筹集资金付款。项目竣工结算付款须附审计报告。

第三十七条  基建处（项目管理部门）要及时按照合同约定和工程价款结算程序以及年度预算方案提出工程款结算支付计划。无合同、无协议的项目，财务处不得支付工程款和进行工程款的结算。竣工价款结算一般要在项目竣工验收后2个月内完成，大型项目一般不得超过3个月。

第三十八条  基建处（项目管理单位）与施工单位在合同约定中，应该按照不超过工程价款总额的5%预留工程质量保证金，待工程交付使用缺陷责任期满后按合同约定清算。

第七章  竣工财务决算管理

第三十九条  项目竣工财务决算是正确核定项目资产价值、反映竣工项目建设成果的文件，是办理资产移交和产权登记的依据，包括竣工财务决算报表、竣工财务决算说明书以及相关材料。

建设项目竣工财务决算,应做到编报及时、数字准确、内容完整。

第四十条  项目年度资金使用情况应当按照要求编入部门决算。

第四十一条  项目竣工后，财务处应当及时组织编制项目竣工财务决算，并按照规定报送相关部门。

项目设计、施工、监理等单位及学校基建处（项目管理部门）、审计处、资产处等相关部门配合财务处做好相关工作。

建设周期长、建设内容多的大型项目，单项工程竣工具备交付使用条件的，可以编报单项工程竣工财务决算，项目全部竣工后应当编报竣工财务总决算。

第四十二条  建设项目完工经验收可投入使用后，应当在3个月内编报竣工财务决算，特殊情况确需延长的，中小型项目不得超过2个月，大型项目不得超过6个月。

第四十三条  编制项目竣工财务决算前，财务处、基建处（项目管理部门）、审计处、资产处等相关部门要做好各项清理工作，包括账务调整、财产物资的盘点核实、债权实现、债务清偿、档案资料归集整理等，做到账账、账证、账实、账表相符。

财产物资的盘点要当逐项盘点核实、填列各种材料、设备、工具、器具等清单并妥善保管，应变价处理的库存设备、材料以及应处理的自用固定资产要公开变价处理，不得侵占、挪用。

第四十四条  在编制项目竣工财务决算时，财务处会同基建处（项目管理单位）等部门按照规定将待摊投资支出按合理比例分摊计入交付使用资产价值、转出投资价值和待核销基建支出。

第四十五条  项目竣工财务决算的编制依据主要包括：国家有关法律法规；经批准的可行性研究报告、初步设计、概算及概算调整文件；招标文件及招标投标书，施工、代建、勘察设计、监理及设备采购等合同，政府采购审批文件、采购合同；历年下达的项目年度财政资金投资计划、预算；工程结算资料；有关的会计及财务管理资料；其他有关资料。

第四十六条  项目竣工财务决算的内容主要包括：项目竣工财务决算报表(附表1)、竣工财务决算说明书、竣工财务决（结）算审核情况及相关资料。

第四十七条  竣工财务决算说明书主要包括以下内容：

（一）项目概况；

（二）会计账务处理、财产物资清理及债权债务的清偿情况；

（三）项目建设资金计划及到位情况，财政资金支出预算、投资计划及到位情况；

（四）项目建设资金使用、项目结余资金分配情况；

（五）项目概（预）算执行情况及分析，竣工实际完成投资与概算差异及原因分析；

（六）尾工工程情况；

（七）历次审计、检查、审核、稽察意见及整改落实情况；

（八）主要技术经济指标的分析、计算情况；

（九）项目管理经验、主要问题和建议；

（十）预备费动用情况；

（十一）项目建设管理制度执行情况、政府采购情况、合同履行情况；

（十二）征地拆迁补偿情况、移民安置情况；

（十三）需说明的其他事项。

第四十八条  项目竣工决（结）算经有关部门或单位进行项目竣工决(结)算审核的，需附完整的审核报告及审核表（附表2），审核报告内容应当详实，主要包括：审核说明、审核依据、审核结果、意见、建议。

第四十九条  相关资料主要包括：

（一）项目立项、可行性研究报告、初步设计报告及概算、概算调整批复文件的复印件；

（二）项目历年投资计划及财政资金预算下达文件的复印件；

（三）审计、检查意见或文件的复印件；

（四）其他与项目决算相关资料。

第五十条  建设周期长、建设内容多的大型项目，单项工程竣工财务决算可单独报批，单项工程结余资金在整个项目竣工财务决算中一并处理。

第五十一条  项目竣工财务决算审核批复管理执行同级财政部门的规定。

第五十二条  项目竣工财务决算审核批复环节中审减的概算内投资，按规定处理。

第五十三条  加强对尾工工程建设资金监督管理，抓紧实施尾工工程，及时办理尾工工程建设资金清算和资产交付使用手续。

第五十四条  项目建设内容以设备购置、房屋及其他建筑物购置为主且附有部分建筑安装工程的，可以简化项目竣工财务决算编报内容、报表格式和批复手续；设备购置、房屋及其他建筑物购置，不用单独编报项目竣工财务决算。

第五十五条  审计、监察等部门对项目竣工财务决算审核，应当重点审查以下内容：

（一）工程价款结算是否准确，是否按照合同约定和国家有关规定进行，有无多算和重复计算工程量、高估冒算建筑材料价格现象；

（二）待摊费用支出及其分摊是否合理、正确；

（三）项目是否按照批准的概算（预）算内容实施，有无超标准、超规模、超概（预）算建设现象；

（四）项目资金是否全部到位，核算是否规范，资金使用是否合理，有无挤占、挪用现象；

（五）项目形成资产是否全面反映，计价是否准确，资产接受单位是否落实；

（六）项目在建设过程中历次检查和审计所提的重大问题是否已经整改落实；

（七）待核销基建支出和转出投资有无依据，是否合理；

（八）竣工财务决算报表所填列的数据是否完整，表间勾稽关系是否清晰、正确；

（九）尾工工程及预留费用是否控制在概算确定的范围内，预留的金额和比例是否合理；

（十）项目建设是否履行基本建设程序，是否符合国家有关建设管理制度要求等；

（十一）决算的内容和格式是否符合国家有关规定；

（十二）决算资料报送是否完整、决算数据间是否存在错误；

（十三）相关主管部门或者第三方专业机构是否出具审核意见。

第五十六条  项目竣工后应当及时办理资金清算和资产交付手续，并依据项目竣工财务决算批复意见办理产权登记和有关资产入账或调账。

附表1  基本建设项目竣工财务决算报表

1.项目概况表（1-1）

2.项目竣工财务决算表（1-2）

3.资金情况明细表（1-3）

4.交付使用资产总表 （1-4）

5.交付使用资产明细表 （1-5）

6.待摊投资明细表（1-6）

7.待核销基建支出明细表（1-7）

8.转出投资明细表（1-8）

附表2  基本建设项目竣工财务决算审核表

1.项目竣工财务决算审核汇总表（2-1）

2.资金情况审核明细表（2-2）

3.待摊投资审核明细表（2-3）

4.交付使用资产审核明细表（2-4）

5.转出投资审核明细表（2-5）

6.待销核基建支出审核明细表（2-6）

第八章  资产交付管理

第五十七条  资产交付是指项目竣工验收合格后，将形成的资产交付资产管理部门或者转交使用单位的行为。

交付使用的资产包括固定资产、流动资产、无形资产等。

第五十八条  项目竣工验收合格后，基建处（项目管理部门）要协同施工单位负责向学校（资产处）及时办理资产交付使用手续。资产处、财务处依据批复的项目竣工财务决算进行账务调整。

第五十九条  形成资产产权归属学校的，计入交付使用资产价值。

第六十条  项目建设期间发生的项目取消和报废等不能形成资产的支出，以及设备采购和系统集成（软件）中包含的交付使用后运行维护等费用，按照国家财务、会计制度的有关规定处理。

第九章  监督管理

第六十一条  项目监督管理主要包括对项目资金筹集与使用、预算编制与执行、建设成本控制、工程价款结算、竣工财务决算编报审核、资产交付等内容的监督管理。

第六十二条  基建处（项目管理部门）、财务处建立、健全内部控制和项目财务信息报告制度，依法接受相关部门的财务监督。

第六十三条  审计处、纪委监察室要加强项目的监督管理，采取事前、事中、事后相结合，日常监督与专项监督相结合的方式，对项目财务行为实施全过程监督管理。

第六十四条  对于违反本规则的基本建设财务行为，依照《中华人民共和国预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究责任。

第十章  附 则

第六十五条  本办法未尽事宜及《基本建设财务规则》（中华人民共和国财政部第81号令）、《事业单位财务规则》（财政部令第68号）等相关法规制度另有规定的，按照上级有关规定执行。

第六十六条  项目建设内容仅为设备购置的，不执行本办法；项目建设内容以设备购置、房屋及其他建筑物购置为主并附有部分建筑安装工程的可以简化本办法。

第六十七条  本办法结合《德州学院基本建设管理办法》、《德州学院经济合同管理办法》、《德州学院建设项目全过程跟踪审计实施办法》等相关规定实施。

第六十八条  本办法自发布之日起施行。由财务处负责解释，原2012年《德州学院基本建设财务管理办法（试行》同时作废。

德州学院校长办公室                 2017年6月16日印发